BÁO CÁO TÓM TẮT

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THÁI BÌNH- HUYỆN ĐÌNH LẬP- TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2035

Năm 2023

BỘ XÂY DỰNG

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

THUYẾT MINH TÓM TẮT

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THÁI BÌNH – HUYỆN ĐÌNH LẬP  TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2035

| CHỦ ĐẦU TƯ UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ |
| --- | --- |

BẢNG VIẾT TẮT

| UBND tỉnh GDP KCN CCN TDTT TTCN NSNN GTNT BTCT TNHH CTR CTRSH THCS THPT VH-TT-HTCĐ CNTT VHTT QHC TMDV LĐPNN CS QH XD VSMT CTCC XDCB QL | Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng sản phẩm nội địa Khu công nghiệp Cụm công nghiệp Thể dục thể thao Tiểu thủ công nghiệp Ngân sách nhà nước Giao thông nông thôn Bê tông cốt thép Trách nhiệm hữu hạn Chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt Trung học cơ sở Trung học phổ thông Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng Công nghệ thông tin Văn hóa thể thao Quy hoạch chung Thương mại dịch vụ Lao động phi nông nghiệp Chiếu sáng Quy hoạch Xây dựng Vệ sinh môi trường Công trình công cộng Xây dựng cơ bản Quốc lộ |
| --- | --- |

MỤC LỤC

PHẦN 1.	PHẦN MỞ ĐẦU	5

1.1.	Lý do, sự cần thiết	5

1.1.1.	Các căn cứ pháp lý	6

1.1.2.	Nguồn tài liệu, số liệu	9

1.2.	Mục tiêu xây dựng Chương trình phát triển đô thị Nông Trường Thái Bình.	9

1.3.	Phạm vi nghiên cứu và thời hạn lập Chương trình phát triển đô thị	10

PHẦN 2.	ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NÔNG TRƯỜNG THÁI BÌNH	10

2.1.	Khái quát chung về đô thị Nông Trường Thái Bình	10

2.1.1.	Lịch sử hình thành đô thị	10

2.1.2.	Vị trí, vai trò	11

2.2.	Tình hình phát triển đô thị Nông Trường Thái Bình	11

2.2.1.	Về công tác quy hoạch và phát triển đô thị	11

2.2.2.	Công tác đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Nông trường Thái Bình.	12

2.2.3.	Hiện trạng vốn đầu tư phát triển	12

2.3.	Đánh giá chung	14

2.3.1.	Kết quả đạt được	14

2.3.2.	Tồn tại, hạn chế:	14

2.4.	Đánh giá tổng hợp các tiêu chí của đô thị Nông trường Thái Bình theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13  và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.	14

2.4.1.	Rà soát đánh giá tiêu chí đô thị Nông trường Thái Bình	15

2.4.2.	Nhận xét, đánh giá tổng hợp	20

2.5.	Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn để đầu tư xây dựng phát triển đô thị	22

2.5.1.	Quan điểm	22

2.5.2.	Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn để đầu tư xây dựng phát triển đô thị	23

PHẦN 3.	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NÔNG TRƯỜNG THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÌNH LẬP  ĐẾN NĂM 2035.	25

3.1.	Danh mục lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị	25

3.1.1.	Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được phù hợp với quy hoạch chung đô thị,  Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.	25

3.1.2.	Quản lý quy hoạch và phát triển các khu đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình	26

3.1.3.	Chương trình đầu tư hạ tầng đô thị	26

3.1.4.	Chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị	27

3.2.	Các dự án thiết yếu cần đầu tư phục vụ phát triển đô thị	28

3.2.1.	Kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị	28

3.2.2.	Các dự án chiến lược	29

3.2.3.	Tổng hợp kinh phí, cơ cấu nguồn vốn triển khai thực hiện	30

3.2.4.	Tổng hợp nhu cầu vốn	31

3.2.5.	Kế hoạch phân bổ vốn - cơ cấu nguồn vốn:	35

PHẦN 4.	KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ	40

4.1.	Kết luận	40

4.2.	Kiến nghị	40

# PHẦN MỞ ĐẦU

## Lý do, sự cần thiết

Thị trấn Nông trường Thái Bình là thị trấn trực thuộc huyện Đình Lập. Thị
trấn được thành lập năm 1973 theo Quyết định số 11/BT ngày 02 tháng 03 năm
1973 của Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn
thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình, Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 phê duyệt tại Quyết định số số 587/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn, theo đó, vị trí, phạm vi và ranh giới lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn Nông trường Thái Bình khoảng 1.160,3 ha. Tính  chất đô thị là trung tâm kinh tế xã hội, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông, lâm nghiệp của khu vực phía Tây Huyện Đình Lập, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và các xã lân cận. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt cũng đặt ra nhu cầu phát triển ở địa phương, các cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, cấp thoát nước và hạ tầng xã hội đã được đã được đầu tư và chỉnh trang đô thị các tuyến phố, làm thay đổi bộ mặt đô thị, cải thiện môi trường đô thị.

Để làm căn cứ triển khai thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Nông Trường Thái bình được duyệt, theo thông tư 06/2023/TT-BXD về hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị tại Điều 5. “Các Chương trình, kế hoạch phát triển các khu vực được xác định theo quy hoạch đô thị quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu từ phát triển đô thị”. Nhằm xem xét đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình so với các tiêu chí theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13. Từ đó, xây dựng các chương trình dự án, danh mục đầu tư và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp theo lộ trình phát triển.

Để tạo tiền đề phát triển cho đô thị Nông Trường Thái Bình phát triển nhanh, bền vững thực hiện được mục tiêu phát triển của tỉnh Lạng Sơn  nói chung và huyện Đình Lập nói riêng cũng như có cơ sở triển khai một số nội dung liên quan, việc xây dựng Chương trình phát triển đô thị Nông Trường Thái Bình giai đoạn 2021 đến năm 2035 là rất cần thiết,  Chương trình phát triển đô thị sẽ cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị, xác định các khu vực phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng và không gian đô thị cụ thể nhằm đảm bảo cho sự phát triển vừa có trọng tâm, trọng điểm vừa phát triển bền vững, đảm bảo tính liên kết và thống nhất giữa quy hoạch các ngành, giữa các khu vực phát triển đô thị trong huyện và với đô thị lân cận.

Xây dựng chương trình phát triển đô thị Nông trường Thái Bình cũng là bước quan trọng nhằm xác định các chương trình dự án, hạng mục đầu tư và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp theo lộ trình phát triển, đảm bảo công tác xây dựng phát triển đô thị của huyện theo quy hoạch định hướng đã đặt ra, thực hiện mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V , góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại trong tương lai.

### Các căn cứ pháp lý

- Các văn bản Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư.

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/ 6/ 2015;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019;

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số luật đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Nghị định 03/VBHN-BXD của Bộ xây dụng ngày 30/5/2023 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị.

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị;

- Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về Chương trình phát triển đô thị;

- Công văn 5034/BNV-CQĐP ngày 07/10/2021 của Bộ Nội vụ Về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”;

- Quyết định 748/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030;

- Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ xây dựng phê duyệt Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022.

- Các văn bản của tỉnh Lạng Sơn

- Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 04/2/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020;

- Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn
phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình, Huyện Đình Lập;

- Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 24/04/2014 của UBND huyện Đình
Lập đã ban hành Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị
thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập;

- Quyết định số 4585/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Đình
Lập phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và chợ trung tâm thị trấn
Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500;

- Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập;

- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 07/04/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035;

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 (giai đoạn 1, năm 2021 - 2025);

- Quyết định số số 587/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình,
Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V.

- Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 05 năm (2021-2025) cho cấp huyện;

- Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 371/QĐ-UBND, ngày 08 /3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt đề cương lập chương trình phát triển đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập đến năm 2035.

- Văn bản liên quan

- Quyết định số 11/BT ngày 02 tháng 03 năm 1973 của Bộ trưởng Phủ Thủ
Tướng về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh;

- Nghị quyết 05-NQ/ĐH ngày 4 tháng 8 năm 2020 Đại hội Đảng bộ Huyện
Đình Lập nhiệm kỳ 2020-2025;

- Quyết định 2907/QĐ-UBND ngày 19/08/2021 về việc giao chỉ tiêu kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

- Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-Ctr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025;

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 9 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển dân số tỉnh Lạng Sơn;

- Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035 (giai đoạn 1, năm 2021 - 2025);

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/5/2023 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị  quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bềnvững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

-  Chương trình hành động số 74-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị;

- Kế hoạch số 212-KH/HU ngày 30/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 74-CT17TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, 24/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

- Văn bản số 311/SXD-QHKT&PTĐT ngày 3/3/2022 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị cho các đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Các Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tại đô thị;

### Nguồn tài liệu, số liệu

- Các Đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị... trên địa bàn huyện Đình Lập;

- Các quy hoạch chuyên ngành của quốc gia, của tỉnh Lạng Sơn (giao thông đường bộ, quy hoạch điện; quy hoạch xử lý chất thải rắn nguy hại…);

- Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn, huyện Đình Lập  năm 2021;

- Các tài liệu, số liệu điều tra về điều kiện tự nhiên và hiện trạng.

- Các dự án đầu tư có liên quan.

## Mục tiêu xây dựng Chương trình phát triển đô thị Nông Trường Thái Bình.

- Cụ thể hóa Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2035;

- Cụ thể hóa định hướng điều chỉnh Quy hoạch thị trấn Nông trường Thái Bình đến năm 2035 từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỉ lệ đô thị hóa trên địa bàn thị trấn.

- Căn cứ các tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đô thị được quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 1210/NQ-QH, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;  đánh giá đô thị Nông trường Thái Bình theo phân loại đô thị trong địa bàn huyện, từ đó xác định kế hoạch đầu tư các dự án xây dựng phát triển, từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đô thị còn yếu, đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị theo phân loại.

- Triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị

- Lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình và chiến lược cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững.

- Phối hợp lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, dự án đã và đang triển khai của các ngành trên địa bàn đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để phát triển đô thị Nông trường Thái Bình trong các giai đoạn 2022-2025, 2025-2030 và 2030-2035.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, nâng cao chất lượng đô thị hướng tới mục tiêu mở rộng không gian đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định.

## Phạm vi nghiên cứu và thời hạn lập Chương trình phát triển đô thị

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung thị trấn 1.160,3ha, trong đó:

- Diện tích nghiên cứu quy hoạch năm 2009 là 156 ha,

- Phần mở rộng là 344 ha.

- Diện tích 660,3 ha là đất rừng sản xuất không thuận lợi cho xây dựng.

(Nguồn Quyết định số số 587/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình,
Huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000)

- Thời hạn nghiên cứu:

- Giai đoạn đến năm 2025: Tập trung xây dựng chỉnh trang hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đáp ứng theo tiêu chuẩn tối đa về đánh giá phân loại đô thị theo định hướng phát triển đô thị toàn tỉnh.

- Giai đoạn năm 2026-2030: Tập trung lập các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung và kế hoạch. Đầu tư hạ tầng khu đô thị mới đã theo định hướng Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Thái Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Giai đoạn năm 2031– 2035: Đẩy mạnh triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo diện mạo mới về kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh hiện đại.

- Đối tượng nghiên cứu:

- Gồm các hạng mục đầu tư xây dựng đô thị theo yêu cầu của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị;

- Các hạ tầng khung kết nối đô thị: Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt công cộng đô thị, các công trình đầu mối về cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang, khu xử lý chất thải rắn, trung tâm thông tin liên lạc.

# ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NÔNG TRƯỜNG THÁI BÌNH

## Khái quát chung về đô thị Nông Trường Thái Bình

### Lịch sử hình thành đô thị

Đình Lập là một huyện miền núi biên giới nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lạng
Sơn, trên trục Quốc lộ 4B nối giữa thành phố Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh, nối vùng biên giới Việt – Trung với các tỉnh Đông Bắc Bộ và tỉnh Bắc Giang. Năm 1963, hai tỉnh
Quảng Yên, Hải Ninh và đặc khu Hồng Gai hợp nhất thành tỉnh Quảng Ninh. Đình
Lập là một trong những huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tháng 12/1978, huyện Đình
Lập được sáp nhập vào tỉnh Lạng Sơn. Thị trấn Nông trường Thái Bình được thành
lập theo quyết định số 11/BT ngày 02 tháng 03 năm 1973 của Bộ trưởng Phủ Thủ
Tướng về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ngày
nay, Thị trấn Nông trường Thái Bình là một trong hai thị trấn trực thuộc huyện
Đình Lập, là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục,
đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
của một cụm liên xã, cùng với thị trấn Nông trường Thái Bình góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của huyện Đình Lập.

Năm 2019, thị trấn được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) chọn triển khai mô hình thí điểm áp dụng quy trình VietGAP trên cây chè.

Năm 2022 thị trấn Nông Trường Thái Bình được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 18/3/2022.

### Vị trí, vai trò

- Vị trí:

Thị trấn Nông Trường Thái Bình nằm về phía phía Tây Nam của huyện Đình Lập, nằm hai bên tuyến QL31 Hữu Sản (Bắc Giang) - Đình Lập - Bản Chắt (Lạng Sơn) trong giới hạn hành chính, cách trung tâm thị trấn Đình Lập 13,5km, giáp xã Lâm Ca, xã Cường Lợi phía Đông, giáp xã Đình Lập phía Đông Bắc  cụ thể như sau :

- Phía  Bắc: Giáp ranh giới xã Thái Bình, huyện Đình Lập;

- Phía Nam: Giáp ranh giới xã Lâm Ca, huyện Đình Lập;

- Phía Đông: Giáp ranh giới xã Cường Lợi, huyện Đình Lập;

- Phía Tây: Giáp ranh giới xã Thái Bình, huyện Đình Lập.

- Vai trò:

Thị trấn Nông Trường Thái Bình là trung tâm kinh tế - xã hội, công nghiệp
– tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông, lâm nghiệp của khu vực phía
Tây Huyện Đình Lập, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu
vực và các xã lân cận.

## Tình hình phát triển đô thị Nông Trường Thái Bình

### Về công tác quy hoạch và phát triển đô thị

Thị trấn đã được lập quy hoạch chung xây dựng từ năm 2009, cho đến nay phát triển còn hạn chế do khu vực chưa được đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại, công nghiệp sản xuất, chế biến chè ngày càng thu hẹp, không còn quản lý tập chung, nhân dân thị trấn, các xã lân cận chủ yếu làm nông nghiệp, mật độ dân số thấp, chưa có sự phát triển đột biến về dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng, và công nghiệp, nên thực trạng phát triển của thị trấn còn chậm.

Mặc dù thị trấn đã được lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn song do nền kinh tế của huyện chủ yếu là nông - lâm nghiệp, mật độ dân cư thấp, chưa có sự đột biến về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại nên thực trạng phát triển thị trấn còn chậm, thu hút đô thị và đô thị hóa thấp.

- Công tác triển khai dự án quy hoạch trên địa bàn thị trấn Nông trường Thái Bình:

- Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000.

- Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và chợ trung tâm Thị Trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

- Đồ án lập Quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình,
huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

- Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức thực hiện lập đồ án quy hoạch liên vùng
huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc.

- Công tác Quản lý đô thị

- Cấp giấy phép xây dựng: Thực hiện cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thị trấn theo quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch đã được duyệt.

- Phối hợp với thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thị trấn.

- Ban hành Kế hoạch số 11/KH-KTHT ngày 08/8/2022 kế hoạch kiểm tra, sau cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Đình Lập.

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị.

- Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn đô thị Nông trường Thái Bình .

### Công tác đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Nông trường Thái Bình.

Hệ thống đường giao thông: Thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Hệ thống cấp, thoát nước: Hệ thống cấp nước được đảm bảo duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân thị trấn. Hệ thống thoát nước cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên còn một số vị trí rãnh thoát nước thuộc địa bàn thị trấn Nông trường Thái Bình đã xuống cấp, dự kiến trong thời gian tới thực hiện thi công xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tại các vị trí xuống cấp thuộc địa bàn thị trấn Nông trường Thái Bình để tránh nước tràn lên mặt đường khi trời mưa to.

Công tác quản lý, duy trì cây xanh: Thường xuyên kiểm tra, rà soát các cây xanh có nguy cơ gẫy, đổ và tiến hành chặt tỉa kịp thời, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cây xanh đô thị được duy trì, thay thế bổ sung tại trung tâm thị trấn Nông trường Thái Bình, và cây xanh tại các công trình xây dựng vỉa hè, khu dân cư mới được bàn giao đưa vào sử dụng.

Hệ thống đèn chiếu sáng được duy trì, thay thế, sửa chữa thường xuyên.

### Hiện trạng vốn đầu tư phát triển

- Huyện Đình lập

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 137.491 triệu đồng, đầu tư cho 84 công trình, dự án; trong đó: Thanh toán vốn 16 công trình, dự án, chuyển tiếp 07 công trình, dự án; khởi công mới 43 công trình; chuẩn bị đầu tư 18 công trình. Giá trị khối lượng thực hiện 137.500 triệu đồng, giải ngân ước thực hiện 89 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch (trong đó, giải ngân vốn được UBND tỉnh giao đạt 99% (51.547/52.077 triệu đồng). Đối với các công trình dự kiến bố trí vốn chương trình MTQG năm 2021, UBND huyện đã chủ động bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công mới, các công trình đều đã khởi công. Tiếp tục thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn. Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình khởi công mới năm 2022. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 15 công trình, dự án; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 11 công trình, dự án (đã thực hiện chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường theo Quyết định được phê duyệt), với tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư là 795 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (trong đó có 11 tổ chức), tổng kinh phí bồi thường chi trả là 60.887 triệu đồng. Tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án 428.947,4 m2.

Năm 2022 vốn cân đối ngân sách địa phương khoảng 9.500 triệu đồng đầu tư cho 10 dự án. Vốn thu từ sử dụng đất khoảng 32.397 triệu đồng đầu tư cho 5 dự án. Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2022 khoảng 41.897 triệu đồng.

- Thị trấn Nông Trường Thái Bình

- Công tác tài chính: Công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo bộ phận tài chính đã chủ động tham mưu cho UBND triển khai các khoản thu theo quy định và có kế hoạch phân bổ ngân sách tới từng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể được biết hạn mức kinh phí được cấp để có kế hoạch cân đối chi trong năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 được 320.000.000/320.000.000 bằng 100% so với dự toán giao đầu năm. Chi ngân sách thực hiện theo dự toán được giao thực hiện năm 2021 3.636.038.000đ/3.636.038.000đ đạt 100 %theo dự toán.

- Công tác tín dụng: Trong năm 2021, các tổ chức ban ngành đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp tổ chức triển khai cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn là: 1.400.000.000đ/25 hộ vay, đưa tổng dư nợ trên địa bàn thị trấn là: 21.633.223.000đ.trong đó: Dự nợ Ngân hàng chính sách xã hội là: 10.237.223.000đ/, dư nợ Ngân hàng nông nghiệp là: 11.396.000.000đ, trung bình 41,60 triệu/1 hộ vay.

- Tổng chi ngân sách địa phương:

+ Chi đầu tư phát triển khoảng 144,54 tỷ đồng

+ Chi thường xuyên khoảng 371,11 tỷ đồng

+ Chi chuyển nguồn sang năm sau khoảng 22,99 tỷ đồng

+ Chi nộp trả ngân sách tỉnh khoảng 8,9 tỷ đồng.

- Năm 2022 tổng thu ngân sách được 420.390.000 /380.000.000 đạt 110,6% kế hoạch trên giao. Chi cân đối ngân sách địa phương thực hiện năm 2022 là 3.398.881.500/3.398.881.500 bằng 100% so với dự toán.

- Công tác tín dụng: Trong năm 2022, các tổ chức ban ngành đoàn thể đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng nông nghiệp tổ chức triển khai cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số vốn là: 4.896.000.000đ/206 hộ vay, đưa tổng dư nợ trên địa bàn thị trấn là 35.025.800.000đ trong đó: Dự nợ Ngân hàng chính sách xã hội là: 15.275.800.000đ/194 hộ vay, dư nợ Ngân hàng nông nghiệp là: 19.750.000.000đ, trung bình 67 triệu/1 hộ vay.

(Theo báo cáo số  của UBND thị trấn Nông Trường Thái Bình về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021,năm 2022).

## Đánh giá chung

### Kết quả đạt được

Nhìn chung, tình hình kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền đạt kết quả tốt; cán bộ công chức thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn, Kế hoạch UBND thị trấn. Tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch bệnh ở người và động vật được quan tâm. Công tác chỉnh trang, quản lý đô thị, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao các ngày lễ, kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương, của đất nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, kỷ cương hành chính được triển khai thường xuyên, phòng chống tham nhũng được thực hiện tốt.

### Tồn tại, hạn chế:

Thị trấn được hình thành và phát triển từ vùng chuyên canh Chè của tỉnh từ những năm bao cấp, do địa hình phức tạp, quỹ đất xây dựng hạn chế thị trấn phát triển chủ yếu dọc theo tuyến QL31.

Thị trấn đã được lập quy hoạch chung xây dựng từ năm 2009, cho đến nay phát triển còn hạn chế do khu vực chưa được đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại, công nghiệp sản xuất, chế biến chè ngày càng thu hẹp, không còn quản lý tập chung, nhân dân thị trấn, các xã lân cận chủ yếu làm nông nghiệp, mật độ dân số thấp, chưa có sự phát triển đột biến về dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng, và công nghiệp, nên thực trạng phát triển của thị trấn còn chậm.

Một số khu chức năng chưa phát huy hiệu quả, đặc biệt vị trí, địa điểm các cơ quan ban ngành trên địa bàn thị trấn chưa được bố trí.

Trung tâm hành chính thị trấn quy mô nhỏ hẹp không có sân vườn, nền xây dựng chênh cao so với tuyến QL31, chưa tạo được điểm nhấn khu trung tâm hành chính thị trấn.

Công ty cổ phần chè Thái Bình ngày càng thu hẹp cả về sản xuất và kinh doanh, tuy nhiên Công ty đang quản lý và sử dụng tại khu trung tâm với một quỹ đất lớn chưa khai thác triệt để và hiệu quả tại các khu vực này gây lãng phí lớn về quỹ đất. Để mở rộng khu trung tâm thị trấn, tạo không gian bố trí các khu chức năng dịch vụ đô thị cần cân đối và thu hồi một số quỹ đất của Công ty cổ phần chè Thái Bình vào mục đích xây dựng các công trình dịch vụ công cộng, thương mại, bố trí một khu sản xuất kinh doanh thương mại và quảng cáo giới thiệu sản phẩm tại trung tâm phục vụ cho thị trấn chuyên về cây chè mà thiên nhiên đã ưu đãi cho thị trấn Nông Trường Thái Bình.

## Đánh giá tổng hợp các tiêu chí của đô thị Nông trường Thái Bình theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13  và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.

Thị trấn Nông Trường Thái Bình hiện nay được công nhận là đô thị loại V theo Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2022 về việc công nhận thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V, đánh giá phân loại theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị, theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP.

Chương trình phát triển đô thị Nông trường Thái Bình sẽ đánh giá chấm điểm lại đô thị Nông trường Thái Bình theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị  để từ đó xác định các tiêu chí cần ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện đô thị theo tiêu chuẩn mới.

### Rà soát đánh giá tiêu chí đô thị Nông trường Thái Bình

Đánh giá chỉ tiêu phát triển đô thị của TT. Nông trường Thái Bình theo Nghị Quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị

| TT | Các chỉ tiêu đánh giá | Mức quy định |  | Hiện trạng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiêu chuẩn (loại V - miền núi) | Th.điểm | Tiêu chuẩn đạt | Xét đ.thị loại V |  |
|  |  |  | T.đa/ |  | Điểm | Đánh giá |
|  |  |  | t.thiểu |  |  |  |
| I | Vị trí, vai trò, chức năng, có cấu và trình độ PTKTXH |  | 15-20 |  | 14,25 |  |
| I.1 | Vị trí, vai trò, chức năng |  | 3,75-5 |  | 3,75 |  |
|  |  | Là TT hành chính hoặc TT tổng hợp cấp Huyện hoặc t. tâm chuyên ngành cấp huyện về KT, VH, GD, y tế, đầu mối GT, có vai trò thúc đẩy sự phát triển KTXH | 5 | Là trung tâm kinh tế - xã hội, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, nông, lâm nghiệp của khu vực phía Tây Huyện Đình Lập | 3,75 |  |
|  |  | Là TT chuyên ngành cấp Huyện về KTVH , GD, y tế, đầu mối GT, có vai trò thúc đẩy sự phát triển KTXH của cụm liên xã. | 3,75 |  |  |  |
| I.2 | Cơ cấu và trình đô phát triển KTXH |  | 11,25-15 |  | 10,5 |  |
| I.2.1 | Cân đối thu chi ngân sách | Dư | 2 | Đủ | 1,5 | Đạt |
|  |  | Đủ | 1,5 |  |  |  |
| I.2.2 | Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần) | ≥0,7 | 3 | 0,9 | 3 | Đạt |
|  |  | 0,5 | 2,25 |  |  |  |
| I.2.3 | Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên | 2 | Tăng theo mục tiêu đề ra | 1,5 | Đạt |
|  |  | Tăng theo mục tiêu đề ra | 1,5 |  |  |  |
| I.2.4 | Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) | ≥ 7 | 2 | 3,85% | 0 | không đạt |
|  |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| I.2.5 | Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước | ≥ 1,25 | 2 |  |  | không đạt |
|  |  | 1 | 1,5 |  |  |  |
| I.2.6 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (%) | ≤ 5 | 2 | 5,96% | 1,5 | Đạt |
|  |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| I.2.7 | Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%). | ≥ 1,2 | 3 | 1,13% | 3 | Đạt |
|  |  | 0,8 | 2,25 |  |  |  |
| II | Quy mô dân số đô thị |  | 6-8 |  |  |  |
| II.1 | Dân số toàn đô thị (1000 người) | 4.000-20.000 | 2 | 1.781 | 0 | không đạt |
|  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| II.2 | Dân số nội thị (1000 người) |  | 6 |  | 0 | không đạt |
|  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| III | Mật độ dân số |  | 4,5-6 |  | 4,5 |  |
| III.1 | Mật độ dân số đô thị (người/km2) | ≥ 1200 | 1,5 | 181 | 0 | không đạt |
|  |  | 1000 | 1 |  |  |  |
| III.2 | Mật độ dân số khu vực nội thị (người/km2) | ≥ 4000 | 4,5 | 3.946 | 4,5 | Đạt |
|  |  | 3000 | 3,5 |  |  |  |
| IV | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp |  | 4,5-6 |  | 6 |  |
| IV.1 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn ĐT (%) | 55% - 65% | 1,5 | 55,18% | 1,5 | Đạt |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
| IV.2 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%) |  | 4,5 |  | 4,5 | Đạt |
|  |  |  | 3,5 |  |  |  |
| V | Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan ĐT |  | 45-60 |  | 42,75 |  |
| V.1 | Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực nội thị |  | 36-48 |  | 29,75 |  |
| V.1.1 | Hạ tầng xã hội |  | 7,5-10 |  | 6,5 |  |
| V.1.1.1 | Nhà ở |  | 1,5-2 |  | 1,75 |  |
| 1 | Diện tích sàn nhà ở bình quân cho khu vực nội thị (m2 sàn/ người) | ≥ 28 | 1 | 19,04 | 0,75 | Đạt |
|  |  | 26 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố cho khu vực nội thị (%) | ≥ 90 | 1 | 99,62% | 1 | Đạt |
|  |  | 85 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.1.2 | Công trình công cộng |  | 6-8 |  | 4,75 |  |
| 1 | Đất dân dụng (m2/người) | ≥ 100 | 1 | 111 | 1 | Đạt |
|  |  | 70 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người) | ≥ 3,5 | 1 | 8,95 | 1 | Đạt |
|  |  | 3 | 0,75 |  |  |  |
| 3 | Đất xây dựng CTCC cấp khu ở (m2/người) | ≥ 1,5 | 1 | 6,93 | 1 | Đạt |
|  |  | 1 | 0,75 |  |  |  |
| 4 | Cơ sở y tế cấp đô thị (giường/10.000 dân) | ≥ 30 | 1 | 14,3 | 0 | không đạt |
|  |  | 25 | 0,75 |  |  |  |
| 5 | Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở) | ≥ 2 | 1 | 0 | 0 | không đạt |
|  |  | 1 | 0,75 |  |  |  |
| 6 | Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình) | ≥ 2 | 1 | 0 | 0 | không đạt |
|  |  | 1 | 0,75 |  |  |  |
| 7 | Công trình TDTT cấp đô thị (công trình) | ≥ 2 | 1 | 1 | 0,75 | Đạt |
|  |  | 1 | 0,75 |  |  |  |
| 8 | Công trình TMDV cấp đô thị (Công trình) | ≥ 2 | 1 | 2 | 1 | Đạt |
|  |  | 1 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.2 | Hạ tầng kỹ thuật |  | 10,5-14 |  | 9,75 |  |
| V.1.2.1 | Giao thông |  | 4,5-6 |  | 2,75 |  |
| 1 | Đầu mối giao thông (Cảng hàng không - sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thuỷ, bến xe khách). (Cấp) | Vùng liên huyện | 2 | thị trấn | 0 | không đạt |
|  |  | Huyện | 1,5 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (%) | ≥ 16 | 1 | 10,06% | 0 | không đạt |
|  |  | 11 | 0,75 |  |  |  |
| 3 | Mật độ đường giao thông đô thị | ≥ 6 | 1 | 14,03 | 1 | đạt |
|  |  | 5 | 0,75 |  |  |  |
| 4 | Diện tích đất giao thông/ dân số nội thị (m2/người) | ≥ 7 | 1 | 25,48 | 1 | đạt |
|  |  | 5 | 0,75 |  |  |  |
| 5 | Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%) | ≥ 2 | 1 | 1,57% | 0,75 | đạt |
|  |  | 1 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.2.2 | Cấp điện và chiếu sáng công cộng |  | 2,25-3 |  | 2,25 |  |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt (kwh/ng/năm) | ≥ 1.000 | 1 | 583,16 | 0,75 | đạt |
|  |  | 400 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (%) | ≥ 90 | 1 | 80,00% | 0,75 | đạt |
|  |  | 80 | 0,75 |  |  |  |
| 3 | Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng (%) | ≥ 70 | 1 | 52,17% | 0,75 | đạt |
|  |  | 50 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.2.3 | Cấp nước |  | 2,25-3 |  | 3 |  |
| 1 | Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày.đêm) | ≥ 100 | 1 | 142,99 | 1 | đạt |
|  |  | 80 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch (%) | ≥ 95 | 2 | 100% | 2 | đạt |
|  |  | 80 | 1,5 |  |  |  |
| V.1.2.4 | Hệ thống viễn thông |  | 2,25-3 |  | 1,75 |  |
| 1 | Số thuê bao băng rộng di động (số thuê bao/100 dân) | ≥ 80 | 1 | 147% | 1 | đạt |
|  |  | 70 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang (%) | 100 | 1 | 68,5% | 0,75 | đạt |
|  |  | 60 | 0,75 |  |  |  |
| 3 | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%) | ≥ 50 | 1 |  |  | không đạt |
|  |  | 20 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.3 | Vệ sinh môi trường |  | 10,5-14 |  | 9 |  |
| V.1.3.1 | Hệ thống thoát nước mưa và chống ngập úng |  | 2,25-3 |  | 3 |  |
| 1 | Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2) | ≥ 3 | 2 | 7,33 | 2 | đạt |
|  |  | 2,5 | 1,5 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng (%) | ≥ 20 | 1 | >20 | 1 | đạt |
|  |  | 10 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.3.2 | Thu gom, xử lý nước thải, chất thải |  | 3,75-5 |  | 3 |  |
| 1 | Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (%) | ≥ 85 | 1 | 100% | 1 | đạt |
|  |  | 70 | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật(%) | ≥ 15 | 2 | 0% | 0 | không đạt |
|  |  | 10 | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%) | ≥ 90 | 1 | 98% | 1 | đạt |
|  |  | 80 | 0,75 |  |  |  |
| 4 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | ≥ 65 | 1 | 100% | 1 | đạt |
|  |  | 60 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.3.3 | Nhà tang lễ |  | 1,5-2 |  |  |  |
| 1 | Nhà tang lễ (cơ sở) | ** | 1 | 0 | 0 | không đạt |
|  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%) | ≥ 10 | 1 | 0 | 0 | không đạt |
|  |  | 5 | 0,75 |  |  |  |
| V.1.3.4 | Cây xanh đô thị |  | 3-4 |  | 3 |  |
| 1 | Đất cây xanh toàn đô thị (m2/người) | ≥ 8 | 2 | 4,62 | 1,5 | đạt |
|  |  | 6 | 1,5 |  |  |  |
| 2 | Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người) | ≥ 4 | 2 | 2,72 | 1,5 | đạt |
|  |  | 3 | 1,5 |  |  |  |
| V.1.4 | Kiến trúc, cảnh quan đô thị |  | 9-12 |  | 5,5 |  |
| 1 | Quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị | 100% các phường thị trấn đã thực hiện tốt quy chế | 2 | 100% các phường thị trấn đã thực hiện tốt quy chế | 2 | Đạt |
|  |  | 75% các phường thị trấn đã thực hiện tốt quy chế | 1,5 |  |  |  |
| 2 | Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%) | ≥ 30 | 2 | 0% | 0 | không đạt |
|  |  | 20 | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án) | ≥ 2 | 2 | 1 | 1,5 | Đạt |
|  |  | 1 | 1,5 |  |  |  |
| 4 | Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu) | ≥ 2 | 2 | 2 | 2 | Đạt |
|  |  | 1 | 1,5 |  |  |  |
| 5 | Có công trình kiến trúc tiêu biểu (công trình) | Có 1 công trình cấp là di tích cấp quốc gia đặc biệt | 2 | không có | 0 | không đạt |
|  |  | Có 1 công trình là di tích cấp quốc gia hặc cấp tỉnh hặc công trình kiến trúc loại I hoặc loại II được cơ quan có thẩm quyền công nhận | 1,5 |  |  |  |
| 6 | Công trình xanh (công trình) | Có 2 công trình xanh trở lên đã được cấp giấy chứng nhận | 1 | 0 | 0 | không đạt |
|  |  | Có 1 công trình xanh đã được cấp giấy chứng nhận | 0,75 | 0 |  |  |
| 7 | Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh | ≥ 2 | 1 | 0 | 0 | không đạt |
|  |  | 1 | 0,75 | 0 |  |  |
| V.2 | Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan khu vực ngoại thị |  | 9-12 |  | 12 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 75 - 100 |  |  |  |

### Nhận xét, đánh giá tổng hợp

- Nhận xét, đánh giá một cách tổng quan về các tiêu chí trên.

Với những kết quả đánh giá về tình hình thực trạng phát triển của đô thị Nông trường Thái Bình; đối chiếu với Nghị quyết về phân loại đô thị tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị ; đô thị Nông trường Thái Bình đạt 67,5/100 điểm

| Tiêu chí | Đánh giá với tiêu chí | Thang điểm |
| --- | --- | --- |
|  | ĐT loại V |  |
| Tiêu chí 1: Vị trí, vai trò, chức năng, có cấu và trình độ PTKTXH: | 14,25 | 15-20 |
| Tiêu chí 2: Quy mô dân số đô thị đạt: | 0 | 6-8 |
| Tiêu chí 3: Mật độ dân số: | 4,5 | 4,5-6 |
| Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: | 6 | 4,5-6 |
| Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị: | 42,75 | 45-60 |
| Tổng | 67,5 | 75-100 |

- Xác định cụ thể các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn;

- Nhóm tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định: có tổng số 22 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)

- Tỷ lệ tăng dân số hằng năm (%)

- Mật độ dân số khu vực nội thị

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%)

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị (%)

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố cho khu vực nội thị (%)

- Đất dân dụng (m2/người)

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/người)

- Đất xây dựng CTCC cấp khu ở (m2/người)

- Công trình TMDV cấp đô thị (Công trình)

- Mật độ đường giao thông đô thị

- Diện tích đất giao thông/ dân số nội thị (m2/người)

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt (lít/người/ngày.đêm)

- Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch (%)

- Số thuê bao băng rộng di động (số thuê bao/100 dân)

- Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2)

- Tỷ lệ các khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng (%)

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (%)

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom  (%)

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%)

- Quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị

- Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu)

- Nhóm tiêu chuẩn đã đạt nhưng chưa đạt tối đa của tiêu chuẩn quy định: có tổng số 13 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- Cân đối thu chi ngân sách

- Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều (%)

- Diện tích sàn nhà ở bình quân cho khu vực nội thị (m2 sàn/ người)

- Công trình TDTT cấp đô thị (công trình)

- Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%)

- Cấp điện sinh hoạt (kwh/ng/năm)

- Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (%)

- Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng (%)

- Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang (%)

- Đất cây xanh toàn đô thị (m2/người)

- Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người)

- Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án)

- Nhóm tiêu chuẩn chưa đạt tiêu chuẩn quy định: có tổng số 18 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%)

- Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước

- Dân số toàn đô thị (1000 người)

- Dân số nội thị (1000 người)

- Mật độ dân số đô thị (người/km2)

- Cơ sở y tế cấp đô thị (giường/10.000 dân)

- Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở)

- Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình)

- Đầu mối giao thông (Cảng hàng không - sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thuỷ, bến xe khách). (Cấp)

- Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (%)

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%)

- Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%)

- Nhà tang lễ (cơ sở)

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%)

- Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%)

- Có công trình kiến trúc tiêu biểu (công trình)

- Công trình xanh (công trình)

- Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Tổng hợp Đánh giá các chỉ tiêu đạt, không đạt

| Tiêu chí | So với đô thị loại V |
| --- | --- |
| Tiêu chí đạt tối đa | 22 |
| Tiêu chí chưa đạt tối đa | 13 |
| Tiêu chí không đạt | 18 |

## Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn để đầu tư xây dựng phát triển đô thị

### Quan điểm

- Chương trình phát triển đô thị thị trấn Nông Trường Thái Bình phải phù hợp và cụ thể hóa Định hướng kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035;

- Các chỉ tiêu phát triển đô thị được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu chính về chất lượng đô thị được quy định tại về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 đối chiếu với các tiêu chuẩn đạt được hiện trạng để xác định các chỉ tiêu cần đạt được cho đô thị trong các giai đoạn đến năm 2035.

- Phát triển đô thị thị trấn đáp ứng yêu cầu chuyển dịch kinh tế, cơ cấu cấu lao động, phân bố dân cư hợp lý giữa các khu vực trong đô thị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có liên kết phát triển với các đô thị, địa phương trong và ngoài huyện; đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; Xây dựng đô thị có điều kiện đảm bảo, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nguyên tắc xác định chỉ tiêu phát triển đô thị:

- Các chỉ tiêu đặt ra phải có tính khả thi, phù hợp đặc điểm và điều kiện phát triển của  đô thị, đảm bảo đạt mục tiêu phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch đã đặt ra.

- Một số chỉ tiêu thấp hơn so với tiêu chuẩn phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 thì tùy theo đặc điểm hiện trạng đô thị và mục tiêu phát triển đô thị để xác định cho phù hợp

- Đối với các chỉ tiêu cao hơn so với tiêu chuẩn quy định phân loại đô thị tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 thì tùy theo đặc điểm điểm hiện trạng: Nếu hiện trạng đô thị đã đạt bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn phân loại đô thị thì chỉ tiêu đặt ra là duy trì tiêu chuẩn đạt như hiện trạng để tập trung ưu tiên phấn đấu cho các chỉ tiêu còn chưa đạt điểm theo tiêu chuẩn phân loại đô thị. Nếu hiện trạng đô thị chưa đạt theo tiêu chuẩn phân loại đô thị thì các chỉ tiêu sẽ được xác định theo tiêu chuẩn quy định phân loại đô thị tại Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13, Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022.

### Xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn để đầu tư xây dựng phát triển đô thị

- Xem xét các tiêu chí của một đô thị V, so sánh với thực trạng phát triển kinh tế xã hội và tình hình phát triển đô thị tại thời điểm hiện nay, đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình  còn một số các tiêu chí chưa đạt theo quy định.

- Các tiêu chí và tiêu chuẩn cần được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

- Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước (≥1)

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm (≥6%)

- Xây dựng đầu mối giao thông cấp huyện

- Tăng tỷ lệ đất giao thông khu so với đất xây dựng (≥11%)

- Tăng mật độ đường giao thông đô thị (≥ 5 km/km2)

- Đẩy nhanh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (≥ 20%)

- Thu hút lao động, dân cư quy đổi để tăng mật độ dân số toàn thị trấn lên (≥ 1.000 người/km2)

- Tăng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥ 10%)

- Nâng cấp cải tạo tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%)

- Xây mới  bổ sung công trình xanh (công trình).

- Xây dựng khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

- Các tiêu chí và tiêu chuẩn cần được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 như sau:

- Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước (≥1,25)

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm (≥7%)

- Tăng tỷ lệ đất giao thông khu so với đất xây dựng (≥11%)

- Tăng mật độ đường giao thông đô thị (≥ 5 km/km2)

- Đẩy nhanh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (≥ 20%)

- Thu hút lao động, dân cư quy đổi để tăng mật độ dân số toàn thị trấn lên (≥ 1000 người/km2)

- Chỉ tiêu câp điện sinh hoạt đạt >1.000 kwh/ng/năm

- Tăng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥ 10%)

- Xây mới  bổ sung công trình xanh (công trình).

- Xây dựng khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

- Các tiêu chí và tiêu chuẩn cần được tập trung đầu tư trong giai đoạn 2031-2035 như sau:

- Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước (≥1,25)

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm (≥7%)

- Tăng tỷ lệ vận tải hành khách (≥2%)

- Tăng tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (≥16%)

- Tăng mật độ đường giao thông đô thị (≥ 6 km/km2)

- Đẩy nhanh tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (≥ 50%)

- Thu hút lao động, dân cư quy đổi để tăng mật độ dân số toàn thị trấn lên (≥ 1000 người/km2)

- Tăng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (≥ 15%)

- Xây mới nhà tang lễ (1 cơ sở)

- Xây mới Phòng khám đa khoa thị trấn (1 cơ sở)

- Xây mới trường THPT số 2 (1 cơ sở)

- Xây mới 1 khu vui chơi giải trí (1 cơ sở)

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (≥ 10%)

- Nâng cấp cải tạo tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%)

- Xây mới  bổ sung công trình xanh (công trình).

- Xây dựng khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

# CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NÔNG TRƯỜNG THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÌNH LẬP  ĐẾN NĂM 2035.

## Danh mục lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị

### Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được phù hợp với quy hoạch chung đô thị,  Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15.

Đề cụ thể hóa các mục tiêu đề ra Chương trình phát triển đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình  đạt chuẩn đô thị loại V, cần phải đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu sau:

- Tỷ lệ đô thị hóa: Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh lao động kỹ thuật, lao động trong ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, chuyển lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp các ngành nghề truyền thống và các lĩnh vực dịch vụ. Giải quyết việc làm cho người lao động, kết hợp hài hòa giữa giải quyết việc làm tại chỗ và đưa lao động đi làm việc bên ngoài thị trấn, kể cả xuất khẩu lao động, chú trọng phát triển lao động công nghiệp và dịch vụ.

- Tỷ lệ sàn nhà ở bình quân: Tăng cường huy động vốn, đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư, khu đô thị và chỉnh trang các đô thị hiện hữu, tạo điều kiện cho việc hình thành đô thị, nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong tương lai. Phấn đấu tỷ lệ sàn nhà ở bình quân đạt ≥28 m2/người, tỷ lệ nhà kiên cố đạt ≥ 90%.

- Tỷ lệ đất xây dựng đô thị so với diện tích đất xây dựng đô thị: Tập trung  cải tạo và nâng cấp đường trong khu vực đô thị thị trấn, Xây dựng mới các tuyến đường mới theo quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt. Phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ đất giao thông đạt ≥16 % trở lên.

- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng: Tăng cường đề xuất các tuyến xe buýt đi cố định từ thị trấn đi các huyện lân cận trong tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030 đô thị đạt 2-5%.

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch: Cải tạo và nâng cấp hệ thống các công trình đầu mới cấp nước thị trấn, tập trung huy động cải tạo và nâng cấp hệ thống mạng lưới cấp nước chính, mượng lưới phân phối cung cấp đến hộ các gia đình. Phần đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt ≥ 80% và tiêu chuẩn cấp nước đạt ≥ 100 lít/người.ngày.đêm.

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước: Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt ≥ 15%;

- Tỷ lệ CTR sinh hoạt của đô thị, khu CN được thu gom và xử lý: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 90%; 100% chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

- Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính: Tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính đô thị đạt 90% chiều dài các tuyến đường chính và 70% đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.

- Tỷ lệ đất cây xanh đô thị: Tỷ lệ đất cây xanh đô thị đạt ≥ 8 m2/người.

- Cơ sở y tế: Phấn đấu giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Đào tạo cán bộ y tế cấp cơ sở và từng bước trang bị thiết bị hiện đại phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn. Trong thời gian tới, thị trấn sẽ tiến hành nâng cấp trạm y tế. Đảm bảo ≥ 30 giường bênh/10.000 dân.

- Giáo dục đào tạo: Đảm bảo giáo dục cấp đô thị ≥ 2 cơ sở.

- Văn hóa: Đảm bảo ≥ 2 công trình cấp đô thị.

- Thể dục thể thao: Trung tâm thể dục-thể thao và học tập cộng đồng hoạt động có chất lượng tốt và đạt hiệu quả. Đảm bảo ≥ 2 công trình cấp đô thị.

### Quản lý quy hoạch và phát triển các khu đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình

- Điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn  (Đã triển khai) Giai đoạn: 2021-2025

- Thiết kế đô thị cho các trục đường phố chính tại thị trấn

- Quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện hữu (Đã triển khai) Giai đoạn: 2021-2025

- Lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc (Đang thực thiện) Giai đoạn: 2021-2025.

- Lập đề án chương trình phát triển đô thị  (Đang thực thiện) Giai đoạn: 2021-2025.

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 10,6 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm theo)

### Chương trình đầu tư hạ tầng đô thị

- Cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. giai đoạn 2021-2035. (vốn NS)

- Khu đô thị mới đồi Tre Hóa. giai đoạn 2031-2035. (vốn NNS)

- Các dự án ở mới tuân thủ theo giai đoạn dài hạn của quy hoạch chung

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 2.014,2 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm theo).

- Công trình hành chính công:

- Xây dựng trụ sở UBND thị trấn (đang triển khai)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm theo).

- Giáo dục:

- Cải tạo nâng cấp mở rộng trường tiểu học thị trấn. Giai đoạn 2021-2035. (vốn NS)

- Cải tạo mở rộng trường THCS thị trấn. giai đoạn 2021-2035. (vốn NS)

- Cải tạo chỉnh trang trường Mầm non.

- Xây mới trường THPT số 2.giai đoạn 2031-2035. (vốn NS)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 36,63 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm).

- Y tế:

- Cải tạo chỉnh trang trạm y tế thị trấn.

- Xây mới phòng khám đa khoa. giai đoạn 2031-2035. (vốn NNS)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 75,46 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm theo).

- Văn hóa, thể dục thể thao và cây xanh:

- Xây mới nhà văn hoá thị trấn (đang triển khai)

- Xây mới khu vui chơi giải trí. giai đoạn 2031-2035. (vốn NNS)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 - 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng ( Bảng tính toán kèm theo).

- Thương mại dịch vụ:

- Xây mới chợ trung tâm thị trấn (đã thực hiện)

- Xây mới khu thương mại dịch vụ trung tâm thị trấn. giai đoạn 2031-2035. (vốn NNS).

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 9,5 tỷ đồng ( Bảng tính toán kèm theo).

- Dự án phát triển du lịch:

- Khu du lịch sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pắc Làng, thị trấn Nông Trường Thái Bình

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm theo).

- Dự án các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh giai đoạn 2031-2035

- Nhà máy chế biến gỗ viên nén giai đoạn 2021-2025. (Đang thi công)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 295 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm theo).

### Chương trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông.

- Nâng cấp quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt tối thiểu III MN;

- Xây dựng tuyến tránh quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt tối thiểu cấp III MN.

- Cải tạo nâng cấp ĐH45 (TTNT Thái Bình-xã Thái Bình) đạt cấp IV MN(đoạn qua thị trấn).

- Xây dựng bến xe Nông Trường Thái Bình đạt loại 4.

- Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe thị trấn Nông Trường Thái Bình.

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống đường nội thị của thị trấn.

- Tổng mức đồng tư dự án giai đoạn 2021 - 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 246 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm)

- Xây dựng hệ thống thoát mưa

-  Cải tạo hệ thống mương và cống hộp đảm bảo thoát nước mặt thị trấn. Giai đoạn: 2021-2035.

- Xây dựng hệ thống kè các suối trong khu vực thị trấn. Giai đoạn: 2026-2035.

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021- 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng   48 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm)

- Xây dựng hệ thống cấp nước đô thị

- Nâng cấp, cải tạo trạm cấp nước. Giai đoạn: 2021-2035.

- Mở rộng mạng lưới đường cấp nước chính cho các khu đô thị mới. Giai đoạn: 2021-2035.

- Xây dựng mới các trụ cứu hỏa theo mạng lưới cấp nước mở rộng. Giai đoạn: 2021-2035.

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 – 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng  42  tỷ đồng (Bảng tính toán kèm).

- Xây dựng hệ thống cấp điện đô thị

- Cải tạo và xây dựng mới các trạm biến áp trung thế theo các khu dân cư và khu đô thị mới. Giai đoạn: 2021-2035. (NNS)

- Cải tạo hệ thống điện trung thế, hạ thế và chiếu sáng đảm bảo mỹ quan đô thị (khuyến khích hạ ngầm các tuyến điện trên các phố chính của thị trấn). Giai đoạn: 2021-2035. (NNS)

- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường giao thông chính và chiếu sáng ngõ hẻm. Giai đoạn: 2021-2035. (NNS)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 - 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 51 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm)

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

- Bổ sung, xây mới mạng lưới thoát nước thải riêng. (Đang thực hiện). Giai đoạn: 2021-2035.

- Bổ sung, xây mới trạm xử lý nước thải. (Đang thực hiện). Giai đoạn: 2021-2035.

- Cải tạo mở rộng nghĩa trang nhân dân thị trấn. Giai đoạn: 2021-2035.

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021- 2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng 43 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm)

- Xây dựng hạ tầng thông tin và truyền thông

- Nâng cấp trạm viễn thông Nông Trường Thái Bình. Giai đoạn: 2021-2035. (NNS)

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm thu phát sóng (BTS). Giai đoạn: 2021-2035. (NNS)

- Xây dựng mạng lưới cáp thông tin. Giai đoạn: 2021-2035. (NNS)

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hành chính công. Giai đoạn: 2021-2035. (NS)

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2035 dự tính với tổng kinh phí khoảng  48 tỷ đồng (Bảng tính toán kèm).

## Các dự án thiết yếu cần đầu tư phục vụ phát triển đô thị

Các dự án thiết yếu cần đầu tư phục vụ phát triển đô thị bao gồm các chương trình, quy hoạch, các dự án hạ tầng khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

### Kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí phát triển đô thị

| Tên đồ án | Kế hoạch triển khai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 |
| Chương trình phát triển đô thị thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 | Hoàn thiện tiêu chí chưa đạt mức tối thiểu | Phấn đấu không còn tiêu chí chưa đạt tối thiểu | Phấn đấu đạt tối đa các tiêu chí đô thị loại V |

### Các dự án chiến lược

Là các dự án cần ưu tiên đầu tư bao gồm các dự án hạ tầng khung diện rộng, các công trình đầu mối đảm bảo kết nối hệ thống các khu vực phát triển đô thị, các dự án công trình hạ tầng xã hội cốt yếu, các dự án hạ tầng kinh tế tạo động lực phát triển đô thị và thu hút dân cư.

Bảng tổng hợp các dự án hạ tầng khung, công trình đầu mối và các dự án hạ tầng kinh tế phát triển đô thị

| STT | Danh mục dự án | Quy mô | Giai đoạn XD |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH |  |  |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn (đã triển khai) |  | 2021-2025 |
| 2 | Thiết kế đô thị cho các trục đường phố chính tại thị trấn |  | 2026-2030 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện hữu (đã triển khai) |  | 2021-2025 |
| 4 | Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc (đang thực hiện) |  | 2021-2025 |
| 5 | Lập đề án chương trình phát triển đô thị (đang thực hiện) |  | 2021-2025 |
| B | CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG |  |  |
| B1 | Dự án giao thông |  |  |
| 1 | Nâng cấp quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt cấp tối thiểu cấp III MN | 7,4 km | 2026-2030 |
| 2 | Xây dựng tuyến tránh QL 31 đoạn qua thị trấn NTTB đạt tối thiểu cấp III MN | 8 km | 2031-2035 |
| 3 | Xây dựng bến xe Nông Trường Thái Bình loại 4 | > 2.500 m2 | 2021-2030 |
| 4 | Nâng cấp ĐH45 (TTNT Thái Bình-xã Thái Bình) đạt tối thiểu cấp IV (đoạn qua thị trấn) | 1,4 km | 2021-2030 |
| 5 | Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe TT Nông Trường Thái Bình |  | 2031-2035 |
| 6 | Nâng cấp và hoàn thiện các đường nội thị thị trấn Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 |
| B2 | Dự án san nền, thoát nước mưa |  |  |
| 1 | Cải tạo hệ thống mương và cống hộp |  | 2021-2035 |
| 2 | Xây dựng hệ thống kè suối |  | 2026-2035 |
| B3 | Dự án cấp điện |  |  |
| 1 | Cải tạo và xây dựng mới các trạm biến áp trung thế theo các khu dân cư và khu đô thị mới |  | 2021-2035 |
| 2 | Cải tạo, xây dựng mới hệ thống đường dây trung, hạ thế | 3 km | 2021-2035 |
| 3 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông chính và ngõ hẻm | 5 km | 2021-2035 |
| B4 | Dự án cấp nước |  |  |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo trạm cấp nước TT Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 |
| 2 | Mở rộng mạng lưới cấp nước thị trấn Nông Trường Thái Bình | 5km | 2021-2035 |
| 3 | Bổ xung trụ cứu hỏa và điểm lấy nước chữa cháy | 5 vị trí | 2021-2035 |
| B5 | Dự án thoát nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang |  |  |
| 1 | Xây dựng mạng lưới đường ống thoát nước thải | 3km | 2021-2035 |
| 2 | Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt |  | 2021-2035 |
| 3 | Cải tạo nghĩa trang nhân dân |  | 2021-2035 |
| B6 | Dự án công nghệ thông tin |  |  |
| 1 | Nâng cấp trạm viễn thông Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 |
| 2 | Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm thu phát sóng |  | 2021-2035 |
| 3 | Xây dựng mạng lưới cáp thông tin |  | 2021-2035 |
| 4 | Xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hành chính công |  | 2021-2035 |
| C | CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐÔ THỊ | Quy mô | Giai đoạn XD |
| C1 | Công trình văn hóa |  |  |
| 1 | Nhà văn hoá thị trấn Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2025 |
| 2 | Xây mới khu vui chơi giải trí | 0,75ha | 2031-2035 |
| C3 | Công trình y tế |  |  |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang trạm y tế thị trấn |  | 2021-2025 |
| 2 | Xây mới phòng khám đa khoa thị trấn | 0,48ha | 2031-2035 |
| C4 | Công trình giáo dục |  |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp mở rộng trường tiểu học thị trấn |  | 2021-2035 |
| 2 | Cải tạo mở rộng trường THCS thị trấn Nông Trường Thái Bình | 0,59ha | 2021-2035 |
| 3 | Xây mới trường THPT số 2 | 0,54ha | 2031-2035 |
| 4 | Cải tạo chỉnh trang, trường mầm non | 0,27ha | 2021-2025 |
| C5 | Công trình cơ quan hành chính |  |  |
| 1 | Trụ sở UBND thị trấn Nông trường Thái Bình |  | 2021-2025 |
| C6 | Công trình dịch vụ thương mại |  |  |
| 1 | Xây mới Chợ trung tâm thị trấn (đã thực hiện) | 0,66ha | 2021-2025 |
| 2 | Xây mới khu thương mại dịch vụ trung tâm thị trấn. |  | 2031-2035 |
| C7 | Dự án phát triển du lịch |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pắc Lang, thị trấn Nông Trường Thái Bình | 125,49ha | 2021-2030 |
| C8 | Dự án các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp |  |  |
| 1 | Cơ sở sản xuất kinh doanh |  | 2031-2035 |
| 2 | Nhà máy chế biến viên gỗ nén |  | 2021-2025 |
| D | CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ |  |  |
| D1 | Xây dựng hạ tầng khu đô thị |  |  |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. |  | 2021-2035 |
| 2 | Khu đô thị mới đồi Tre Hóa |  | 2031-2035 |
| 3 | Các dự án ở mới tuân thủ theo giai đoạn dài hạn của quy hoạch chung |  | 2031-2035 |

### Tổng hợp kinh phí, cơ cấu nguồn vốn triển khai thực hiện

Bảng tổng hợp nhu cầu vốn phát triển đô thị ( giai đoạn 2021-2035). Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Danh mục dự án | Tổng nhu cầu vốn | Tỷ lệ % | Nhu cầu vốn 2021-2025 | Nhu cầu vốn 2025-2030 | Nhu cầu vốn 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dự án hạ tầng kỹ thuật khung | 478,00 | 12,15 | 80,00 | 153,00 | 245,00 |
| 2 | Công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị | 1.431,09 | 36,38 | 263,85 | 1.007,00 | 160,24 |
| 3 | Chương trình, đề án lập quy hoạch | 10,60 | 0,27 | 6,60 | 4,00 |  |
| 4 | Dự án hạ tầng kinh tế | 2.014,20 | 51,20 | 34,68 | 10,00 | 1.969,52 |
|  | TỔNG CỘNG | 3.933,89 | 100,00 | 385,13 | 1.174,00 | 2.374,76 |

### Tổng hợp nhu cầu vốn

Để thực hiện các dự án đề ra cần phải xác định vốn đầu tư cho từng dự án phù hợp với các định hướng quy hoạch theo từng giai đoạn phát triển.

Nhu cầu vốn phát triển các đô thị được xác định trên cơ sở khái toán kinh phí các hạng mục cần đầu tư xây dựng (tham khảo dựa trên suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2015 do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015). Khái toán kinh phí không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chí phí hỗ trợ, bố trí tái định cư, chi phí đánh giá tác động môi trường cho các dự án và xử lý những tác động của dự án đến môi trường (nếu có); chi phí gia cố đặc biệt về nền móng công trình (nếu có).

Một số dự án xác định nhu cầu vốn đầu tư theo chương trình UBND tỉnh Lạng sơn về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2035, các quyết định phê duyệt dự án đầu tư trên địa bàn.

Nhu cầu vốn phát triển đô thị bao gồm vốn cho các chương trình, quy hoạch, vốn xây dựng hệ thống hạ tầng khung, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, vốn thực hiện các dự án hạ tầng kinh tế phát triển đô thị.

- Tổng nhu cầu vốn phục vụ phát triển đô thị Nông trường Thái Bình đến năm 2035 là khoảng 3.933,89  tỷ đồng, trong đó:

- Giai đoạn 1: 2021-2025 là: 385,13 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2: 2026-2030 là: 1.174,00 tỷ đồng.

- Giai đoạn 3: 2031-2035 là: 2.374,76 tỷ đồng.

Bảng chi tiết  nhu cầu vốn các dự án.                                                                                   Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Danh mục dự án | Quy mô | Giai đoạn XD | Nhu cầu vốn năm 2021-2025 | Nhu cầu vốn năm 2026-2030 | Nhu cầu vốn năm 2031-2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH |  |  | 6,60 | 4,00 |  |  |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn (đã triển khai) |  | 2021-2025 | 3,77 |  |  |  |
| 2 | Thiết kế đô thị cho các trục đường phố chính tại thị trấn |  | 2026-2030 |  | 4,00 |  |  |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện hữu (đã triển khai) |  | 2021-2025 | 1,95 |  |  |  |
| 4 | Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc (đang thực hiện) |  | 2021-2025 | 0,37 |  |  |  |
| 5 | Lập đề án chương trình phát triển đô thị |  | 2021-2025 | 0,52 |  |  |  |
| B | CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG |  |  | 80,00 | 153,00 | 245,00 |  |
| B1 | Dự án giao thông |  |  | 28,00 | 85,00 | 133,00 |  |
| 1 | Nâng cấp quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt cấp tối thiểu cấp III MN | 7,4 km | 2026-2030 |  | 40,00 |  |  |
| 2 | Xây dựng tuyến tránh QL 31 đoạn qua thị trấn NTTB đạt tối thiểu cấp III MN | 8 km | 2031-2035 |  |  | 80,00 |  |
| 3 | Xây dựng bến xe Nông Trường Thái Bình loại 4 | > 2.500 m2 | 2021-2030 |  |  | 8,00 |  |
| 4 | Nâng cấp ĐH45 (TTNT Thái Bình-xã Thái Bình) đạt tối thiểu cấp IV (đoạn qua thị trấn) | 1,4 km | 2021-2030 | 13,00 | 15,00 |  |  |
| 5 | Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe TT Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 |  | 5,00 | 5,00 |  |
| 6 | Nâng cấp và hoàn thiện các đường nội thị thị trấn Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 | 15,00 | 25,00 | 40,00 |  |
| B2 | Dự án san nền, thoát nước mưa |  |  | 12,00 | 12,00 | 24,00 |  |
| 1 | Cải tạo hệ thống mương và cống hộp |  | 2021-2035 | 12,00 | 5,00 | 15,00 |  |
| 2 | Xây dựng hệ thống kè suối |  | 2026-2035 |  | 7,00 | 9,00 |  |
| B3 | Dự án cấp điện |  |  | 9,00 | 17,00 | 25,00 |  |
| 1 | Cải tạo và xây dựng mới các trạm biến áp trung thế theo các khu dân cư và khu đô thị mới |  | 2021-2035 | 1,00 | 5,00 | 10,00 |  |
| 2 | Cải tạo, xây dựng mới hệ thống đường dây trung, hạ thế | 3 km | 2021-2035 | 5,00 | 7,00 | 10,00 |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông chính và ngõ hẻm | 5 km | 2021-2035 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| B4 | Dự án cấp nước |  |  | 0,00 | 15,00 | 27,00 |  |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo trạm cấp nước TT Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 |  | 7,00 | 12,00 |  |
| 2 | Mở rộng mạng lưới cấp nước thị trấn Nông Trường Thái Bình | 5km | 2021-2035 |  | 3,00 | 5,00 |  |
| 3 | Bổ xung trụ cứu hỏa và điểm lấy nước chữa cháy | 5 vị trí | 2021-2035 |  | 5,00 | 10,00 |  |
| B5 | Dự án thoát nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang |  |  | 11,00 | 13,00 | 19,00 |  |
| 1 | Xây dựng mạng lưới đường ống thoát nước thải (đang triển khai) | 3km | 2021-2035 | 3,00 | 5,00 | 7,00 |  |
| 2 | Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt (đang triển khai) |  | 2021-2035 | 5,00 | 5,00 | 7,00 |  |
| 3 | Cải tạo nghĩa trang nhân dân |  | 2021-2035 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |  |
| B6 | Dự án công nghệ thông tin |  |  | 20,00 | 11,00 | 17,00 |  |
| 1 | Nâng cấp trạm viễn thông Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2035 | 10,00 | 3,00 | 5,00 |  |
| 2 | Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm thu phát sóng |  | 2021-2035 | 5,00 | 3,00 | 5,00 |  |
| 3 | Xây dựng mạng lưới cáp thông tin |  | 2021-2035 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |  |
| 4 | Xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hành chính công |  | 2021-2035 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| C | CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐÔ THỊ | Quy mô | Giai đoạn XD | 263,85 | 1.007,00 | 160,24 |  |
| C1 | Công trình văn hóa |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |
| 1 | Nhà văn hoá thị trấn Nông Trường Thái Bình |  | 2021-2025 | 5,00 |  |  |  |
| 2 | Xây mới khu vui chơi giải trí | 0,75ha | 2031-2035 |  |  | 5,00 |  |
| C3 | Công trình y tế |  |  | 2,00 | 0,00 | 73,46 |  |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang trạm y tế thị trấn |  | 2021-2025 | 2,00 |  |  |  |
| 2 | Xây mới phòng khám đa khoa thị trấn | 0,48ha | 2031-2035 |  |  | 73,46 |  |
| C4 | Công trình giáo dục |  |  | 4,85 | 7,00 | 24,78 |  |
| 1 | Cải tạo nâng cấp mở rộng trường tiểu học thị trấn |  | 2021-2035 | 4,85 |  |  |  |
| 2 | Cải tạo mở rộng trường THCS thị trấn Nông Trường Thái Bình | 0,59ha | 2021-2035 |  | 7,00 |  |  |
| 3 | Xây mới trường THPT (cs2 của THPT Đình Lập) | 0,54ha | 2031-2035 |  |  | 22,78 |  |
| 4 | Cải tạo chỉnh trang, trường mầm non | 0,27ha | 2021-2025 |  |  | 2,00 |  |
| C5 | Công trình cơ quan hành chính |  |  | 4,50 |  |  |  |
| 1 | Trụ sở UBND thị trấn Nông trường Thái Bình |  | 2021-2025 | 4,50 |  |  |  |
| C6 | Công trình dịch vụ thương mại |  |  | 2,50 |  | 7,00 |  |
| 1 | Xây mới Chợ trung tâm thị trấn | 0,66ha | 2021-2025 | 2,50 |  |  |  |
| 2 | Xây mới khu thương mại dịch vụ trung tâm thị trấn. |  | 2031-2035 |  |  | 7,00 |  |
| C7 | Dự án phát triển du lịch |  |  | 0,00 | 1.000,00 |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pắc Làng, thị trấn Nông Trường Thái Bình | 125,49ha | 2021-2030 | 0,00 | 1.000,00 |  |  |
| C8 | Dự án các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp |  |  | 245,00 | 0,00 | 50,00 |  |
| 1 | Cơ sở sản xuất kinh doanh |  | 2031-2035 |  |  | 50,00 |  |
| 2 | Nhà máy chế biến viên gỗ nén |  | 2021-2025 | 245,00 |  |  |  |
| D | CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ |  |  | 34,68 | 10,00 | 1.969,52 |  |
| D1 | Xây dựng hạ tầng khu đô thị |  |  | 34,68 | 10,00 | 1.969,52 |  |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. |  | 2021-2035 | 34,68 | 10,00 | 10,00 |  |
| 2 | Khu đô thị mới đồi Tre Hóa |  | 2031-2035 |  |  | 359,52 |  |
| 3 | Các dự án ở mới tuân thủ theo giai đoạn dài hạn của quy hoạch chung |  | 2031-2035 |  |  | 1.600,00 |  |

### Kế hoạch phân bổ vốn - cơ cấu nguồn vốn:

Dự kiến tổng nhu cầu phân bổ nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị Nông Trường Thái Bình giai đoạn 2021-2035 là 3.933,89  tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách: 462,37 tỷ đồng

- Vốn ngoài ngân sách: 3.471,52 tỷ đồng.

Dự kiến cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2021-2035

Đơn vị: tỷ đồng

| STT | Danh mục dự án | Quy mô | Nhu cầu vốn 2021-2025 |  |  | Nhu cầu vốn 2026-2030 |  |  | Nhu cầu vốn 2031-2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | Vốn NS | Vốn NNS | Tổng | Vốn NS | Vốn NNS | Tổng | Vốn NS | Vốn NNS |
| A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, LẬP QUY HOẠCH |  | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1 | Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn (đã triển khai) |  | 3,77 | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết kế đô thị cho các trục đường phố chính tại thị trấn |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |
| 3 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện hữu (đã triển khai) |  | 1,95 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc (đang thực hiện) |  | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lập đề án chương trình phát triển đô thị |  | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | CÁC DỰ ÁN KÝ THUẬT HẠ TẦNG KHUNG |  | 91,00 | 60,00 | 29,00 | 145,00 | 99,00 | 46,00 | 245,00 | 151,00 | 94,00 |
| B1 | Dự án giao thông |  | 28,0 | 28,0 | 0,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 133,00 | 120,00 | 13,00 |
| 1 | Nâng cấp quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn đạt cấp tối thiểu cấp III, IV MN | 7,4 km |  |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| 2 | Xây dựng tuyến tránh QL 31 đoạn qua thị trấn NTTB đạt tối thiểu cấp III, IV MN | 8 km |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 80,00 |  |
| 3 | Xây dựng bến xe Nông Trường Thái Bình loại 4 | > 2.500 m2 |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  | 8,00 |
| 4 | Nâng cấp ĐH45 (TTNT Thái Bình-xã Thái Bình) đạt tối thiểu cấp IV (đoạn qua thị trấn) | 1,4 km | 13,00 | 13,00 |  | 15,00 | 10,00 | 5,00 |  |  |  |
| 5 | Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe TT Nông Trường Thái Bình |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 |
| 6 | Nâng cấp và hoàn thiện các đường nội thị thị trấn Nông Trường Thái Bình |  | 15,00 | 15,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 40,00 | 40,00 |  |
| B2 | Dự án san nền, thoát nước mưa |  | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 1 | Cải tạo hệ thống mương và cống hộp |  | 12,00 | 12,00 |  | 5,00 | 5,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |
| 2 | Xây dựng hệ thống kè suối |  |  |  |  | 7,00 | 7,00 |  | 9,00 | 9,00 |  |
| B3 | Dự án cấp điện |  | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1 | Cải tạo và xây dựng mới các trạm biến áp trung thế theo các khu dân cư và khu đô thị mới |  | 7,00 |  | 7,00 | 5,00 |  | 5,00 | 10,00 |  | 10,00 |
| 2 | Cải tạo, xây dựng mới hệ thống đường dây trung, hạ thế | 3 km | 5,00 |  | 5,00 | 7,00 |  | 7,00 | 10,00 |  | 10,00 |
| 3 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông chính và ngõ hẻm | 5 km | 3,00 |  | 3,00 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 |
| B4 | Dự án cấp nước |  | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo trạm cấp nước TT Nông Trường Thái Bình |  | 5,00 | 5,00 |  | 7,00 | 7,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |
| 2 | Mở rộng mạng lưới cấp nước thị trấn Nông Trường Thái Bình | 5km | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  | 5,00 |  | 5,00 |
| 3 | Bổ xung trụ cứu hỏa và điểm lấy nước chữa cháy | 5 vị trí | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 |
| B5 | Dự án thoát nước thải, xử lý CTR và nghĩa trang |  | 11,00 | 0,00 | 9,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1 | Xây dựng mạng lưới đường ống thoát nước thải | 3km | 3,00 |  | 3,00 | 5,00 |  | 5,00 | 7,00 |  | 7,00 |
| 2 | Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt |  | 5,00 |  | 3,00 | 5,00 |  | 5,00 | 7,00 |  | 7,00 |
| 3 | Cải tạo nghĩa trang nhân dân |  | 3,00 |  | 3,00 | 3,00 |  | 3,00 | 5,00 |  | 5,00 |
| B6 | Dự án công nghệ thông tin |  | 12,00 | 7,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| 1 | Nâng cấp trạm viễn thông Nông Trường Thái Bình |  | 2,00 |  | 2,00 | 3,00 |  | 3,00 | 5,00 |  | 5,00 |
| 2 | Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm thu phát sóng |  | 5,00 | 5,00 |  | 3,00 | 3,00 |  | 5,00 | 5,00 |  |
| 3 | Xây dựng mạng lưới cáp thông tin |  | 3,00 |  | 3,00 | 3,00 |  | 3,00 | 5,00 |  | 5,00 |
| 4 | Xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hành chính công |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 |  |
| C | CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐÔ THỊ | Quy mô | 263,85 | 18,85 | 245,00 | 1.007,00 | 7,00 | 1.000,00 | 136,78 | 53,24 | 57,00 |
| C1 | Công trình văn hóa |  | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1 | Nhà văn hoá thị trấn Nông Trường Thái Bình |  | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây mới khu vui chơi giải trí | 0,75ha |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |
| C3 | Công trình y tế |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 23,46 | 0,00 |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang trạm y tế thị trấn |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây mới phòng khám đa khoa thị trấn | 0,48ha |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 23,46 |  |
| C4 | Công trình giáo dục |  | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 24,78 | 24,78 | 0,00 |
| 1 | Cải tạo nâng cấp mở rộng trường tiểu học thị trấn |  | 4,85 | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cải tạo mở rộng trường THCS thị trấn Nông Trường Thái Bình | 0,59ha |  |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |  |  |
| 3 | Xây mới trường THPT (cs2 của THPT Đình Lập) | 0,54ha |  |  |  |  |  |  | 22,78 | 22,78 |  |
| 4 | Cải tạo chỉnh trang, trường mầm non | 0,27ha |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |
| C5 | Công trình cơ quan hành chính |  | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trụ sở UBND thị trấn Nông trường Thái Bình |  | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Công trình dịch vụ thương mại |  | 2,50 | 2,50 | 0,00 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1 | Xây mới Chợ trung tâm thị trấn | 0,66ha | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây mới khu thương mại dịch vụ trung tâm thị trấn. |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  | 7,00 |
| C7 | Dự án phát triển du lịch |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |  |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng hồ Pắc Làng, thị trấn Nông Trường Thái Bình | 125,49ha |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  |
| C8 | Dự án các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp |  | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1 | Cơ sở sản xuất kinh doanh |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 |
| 2 | Nhà máy chế biến viên gỗ nén |  | 245,00 |  | 245,00 |  |  |  |  |  |  |
| D | CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH TẾ |  | 34,68 | 34,68 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.969,52 | 10,00 | 1.959,52 |
| D1 | Xây dựng hạ tầng khu đô thị |  | 34,68 | 34,68 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1.969,52 | 10,00 | 1.959,52 |
| 1 | Cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. |  | 34,68 | 34,68 |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |
| 2 | Khu đô thị mới đồi Tre Hóa |  |  |  |  |  |  |  | 359,52 |  | 359,52 |
| 3 | Các dự án ở mới tuân thủ theo giai đoạn dài hạn của quy hoạch chung |  |  |  |  |  |  |  | 1.600,00 |  | 1.600,00 |

(Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật vốn Ngân sách tuỳ vào mức độ tính chất, quy mô trong quá trình thực hiện sẽ sử dụng một phần kinh phí ngoài Ngân sách)

# KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

## Kết luận

Chương trình phát triển đô thị thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 đã đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và dự báo nhu cầu vốn, phân loại các nguồn vốn đầu tư theo các giai đoạn cho các dự án phát triển hạ tầng khung cũng như các dự án phát triển của từng ngành, đáp ứng yêu cầu định hướng kế hoạch đầu tư phát triển đô thị, hoạch định các chính sách phát triển, quản lý phát triển đô thị và hạ tầng phục vụ đô thị. Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, hiệu quả và bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh.

## Kiến nghị

Để chương trình được thực thi và phát huy hiệu quả trong thực tế phát triển đô thị phù hợp điều kiện thực tế của huyện, và từng ngành, từng lĩnh vực hàng năm và trong mỗi giai đoạn 5 năm. Đề nghị chính quyền tỉnh, huyện Đình Lập xem xét phê duyệt và cân đối sử dụng vốn ngân sách để đầu tư cho phù hợp, kết nối với các chương trình, dự án vùng và giải pháp cụ thể để tận dụng các thế mạnh từ các dự án đó; giải quyết cụ thể các tồn tại hạn chế và bất cập trong phát triển đô thị huyện Đình Lập. Chỉ đạo các ban ngành, chính quyền cấp huyện, thị trấn, các cơ quan chức năng của thị trấn tiếp tục nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách để tạo nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị trong các giai đoạn sau này.

5Cho vay hộ nghèo là: 3.307.000.000đ/53 hộ vay; Cho vay GQVL là: 5.080.623.000đ/ 95 hộ vay; Cho vay HSSV là: 45.500.000đ/2 hộ vay; Cho vay hộ cận nghèo là: 2.099.500.000đ/30hộ vay; Cho vay hộ thoát nghèo là: 862.000.000đ/11hộ vay.